Từ điển WBS

| ID | Mô tả | Giai đoạn | Sản phẩm bàn giao | Ghi chú | |------------|----------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-------------------------------------------| | 1.1 | Phân tích Yêu cầu | Phân tích | Tài liệu yêu cầu | Thu thập, phân tích yêu cầu từ khách hàng | | 1.2 | Thiết kế Hệ thống | Thiết kế | Tài liệu thiết kế | Thiết kế kiến trúc, UI/UX, cơ sở dữ liệu | | 1.3 | Phát triển Phần mềm | Phát triển | Ứng dụng Mobile, Backend, Module điều khiển | Phát triển và tích hợp các thành phần | | 1.4 | Kiểm thử | Kiểm thử | Báo cáo kiểm thử | Kiểm thử chức năng, hiệu năng, bảo mật | | 1.5 | Triển khai | Triển khai | Hệ thống được cài đặt | Cài đặt và hỗ trợ khách hàng | | 1.6 | Tài liệu | Tất cả giai đoạn | Tài liệu hướng dẫn sử dụng | Tài liệu hướng dẫn người dùng cuối | | 1.7 | Bàn giao | Kết thúc | Hệ thống, mã nguồn (nếu có), tài liệu | Bàn giao đầy đủ các sản phẩm | | 1.1.1 | Thu thập yêu cầu từ khách hàng | Phân tích | Phiên bản yêu cầu ban đầu | | | 1.1.2 | Phân tích yêu cầu chức năng | Phân tích | Mô hình chức năng | | | 1.1.3 | Phân tích yêu cầu phi chức năng | Phân tích | Mô hình phi chức năng | | | 1.2.1 | Thiết kế kiến trúc hệ thống | Thiết kế | Sơ đồ kiến trúc hệ thống | | | 1.2.2 | Thiết kế giao diện người dùng (UI/UX) | Thiết kế | Bản vẽ UI/UX | | | 1.2.3 | Thiết kế cơ sở dữ liệu | Thiết kế | Mô hình cơ sở dữ liệu | | | 1.3.1 | Phát triển ứng dụng Mobile (iOS & Android) | Phát triển | Ứng dụng Mobile (iOS & Android) | | | 1.3.2 | Phát triển Backend Server | Phát triển | Phần mềm Backend Server | | | 1.3.3 | Phát triển Module điều khiển thiết bị | Phát triển | Module điều khiển thiết bị | |