Mẫu Tài nguyên WBS

| ID | Tài nguyên | Số lượng | Thời gian sử dụng | Chi phí (USD) | Ghi chú | |------------|---------------------------|----------|--------------------|-----------------|---------------------------------------| | 1.1 | Chuyên viên phân tích | 2 | 2 tuần | 4000 | Thu thập và phân tích yêu cầu | | 1.2 | Kiến trúc sư hệ thống | 1 | 3 tuần | 3000 | Thiết kế kiến trúc hệ thống | | 1.2 | Nhà thiết kế UI/UX | 1 | 4 tuần | 4000 | Thiết kế giao diện người dùng | | 1.3 | Lập trình viên iOS | 1 | 8 tuần | 8000 | Phát triển ứng dụng iOS | | 1.3 | Lập trình viên Android | 1 | 8 tuần | 8000 | Phát triển ứng dụng Android | | 1.3 | Lập trình viên Backend | 2 | 8 tuần | 16000 | Phát triển Backend Server | | 1.3 | Kỹ sư nhúng | 1 | 6 tuần | 6000 | Phát triển Module điều khiển thiết bị | | 1.4 | Kiểm thử viên | 2 | 4 tuần | 4000 | Thực hiện kiểm thử | | 1.5 | Kỹ thuật viên triển khai | 1 | 1 tuần | 1000 | Triển khai hệ thống tại nhà khách hàng | | 1.6 | Chuyên viên kỹ thuật | 1 | 2 tuần | 2000 | Viết tài liệu hướng dẫn sử dụng |